Załącznik nr 7 do SIWZ

WZÓR

U m o w a  nr ..........

zawarta w dniu .................................... w …………………………. pomiędzy:

Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

NIP 959 167 71 17

reprezentowaną przez :

Damiana Sławskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie – Justyny Błaszczyk – Skarbnika Gminy

zwany dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………….(nazwa i adres Wykonawcy), ……………………………….)

NIP: ………………,

reprezentowaną przez

…………………………………..,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację przedmiotu umowy obejmującą pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych stanowiących zamówienie p.n.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”; Część …… pn.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej części umowy dokumentacją, obejmująca:

- Projekt budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2 a. Przedmiar robót załączony do Siwz ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robót, uznając je za wystarczające do realizacji zamówienia, a także z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

- W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust.2.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji elektronicznej, a także, jeśli zapisy umowy tego wymagają, pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

6.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w oparciu o harmonogram finansowo – rzeczowy, zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego przed zawarciem umowy.

7.       Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu finansowo – rzeczowego, o którym mowa w ust. 6:

1) Dopuszczalne są zmiany harmonogramu w zakresie terminów, w zakresie i okolicznościach opisanych w § 19 pkt.3 niniejszej umowy, i zakresu rzeczowego za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany harmonogramu w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga się aneksowania umowy. Zaakceptowany harmonogram po zmianie staje się obowiązującym, a dotychczasowy jest archiwizowany.

2) Harmonogram finansowo - rzeczowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy w harmonogramie robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. Zamawiający włącza również w zawarte powyżej zdarzenia i fakty okoliczności spowodowane wystąpieniem COVID-19.

- Mając na względzie zapisy ust. 9, w przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w SIWZ i niniejszej umowie) Wykonawca opracuje, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany.

§ 2

Termin realizacji

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- Protokolarne przekazanie placu budowy i kompletnej dokumentacji (1 egz.) nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia ………. r.  (data zgodna z SIWZ zostanie wpisana w zależności od części na którą składana jest oferta).

§ 3

Błędy projektowe i odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Z czynności opisanych w ust. 4 sporządza się protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Stanowi on podstawę do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych.

§ 4

Podwykonawca i dalszy podwykonawca

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2019.1145) z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2019.1843).

- Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

  - Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ,

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

  - Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie wskazanym powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,  dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli ich wartość nie przekracza 0,5% wartości inwestycji. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podwykonawcą robót .................. będzie.............

§ 5

Nadzór nad budową

- Zamawiający zapewnia nadzór Inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, z godnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019.1186).

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: ………………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019.1186).

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, w tym pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze sp. z o.o. w Kostomłotach Drugich (zwany w dalszej części umowy: ZGK sp. z o.o.), jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia jako pracownik fizyczny wykonujący roboty budowlane w tym obsługa maszyn i urządzeń budowlanych:

- Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników do  realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę o pracę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać przedmiot zamówienia upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy.

- W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 1) stosuje się odpowiednio.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygodniające zatrudnienie  osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby wskazane w ofercie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zamianę osób wskazanych w ofercie na inne, wyłącznie w przypadku, gdy osoby na które następuje zamiana, posiadają kwalifikacje wymagane w SIWZ oraz doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ofercie Wykonawcy, i będące podstawą oceny oferty Wykonawcy w kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 22.8 SIWZ. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższych zobowiązań, Zamawiający może, wg swojego wyboru, odstąpić od całości umowy lub od niezrealizowanej części umowy lub Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 13.

- Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1:

1)  przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie  materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), a także zorganizuje, zagospodaruje, wyposaży i odpowiednio zabezpieczy i oznakuje tereny realizowanych prac budowlanych (np. taśmy, tablice ostrzegawcze itp.).

2)	sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019.1145)

3)	 zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

4)	zorganizuje i zamontuje liczniki poboru zużytych mediów (np. energia elektryczna, woda) wykorzystywanych na cele realizowanych robót i zgodne z ich wskazaniami będzie uiszczał opłaty, jeżeli taka potrzeba powstanie.

5)	usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu, a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego.

  - usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny dróg dojazdowych na plac budowy.

  - przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzację geodezyjną oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą oraz usługę inspekcji telewizyjnej kanałów.

  - zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót, w tym celu Wykonawca będzie zobowiązany przekazać inspektorowi nadzoru kopię protokołu odbioru z każdej posesji przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych robót odebranych bez uwag przez właściciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robót przed rozpoczęciem i po jego zakończeniu w celu udowodnienia przywrócenia do stanu pierwotnego, jeżeli właściciel posesji odmówił przyjęcia robót.

  - uzyska pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji */ dla poszczególnych zadań* (Zamawiający usunie zbędny zapis w zależności od części na którą złożona została oferta)

§ 7

Materiały budowlane

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym, w którym Wykonawca zadeklarował i przyjął do wyceny wskazane materiały i urządzenia.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) a zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.2019.1145) oraz dokumentacji.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego i inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem. Zamawiający  wraz z inspektorem nadzoru, zaakceptuje materiały w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku braku reakcji w w/w terminie uznaje się, że dany materiał został zaakceptowany.

- W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z dokumentacją (użycie materiałów innych niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym) Zamawiający domagać się będzie wymiany tych materiałów na zgodne z kosztorysem ofertowym. W sytuacjach nadzwyczajnych uniemożliwiających dokonanie wymian, Zamawiający zastrzega sobie prawo przyjęcia tych materiałów po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) projektant zaakceptuje zmiany na podstawie stosownych badań przeprowadzonych na koszt Wykonawcy w zakresie uzyskanych parametrów technicznych,

b) Zamawiający ostatecznie wyrazi zgodę na pozostawienie tych materiałów,

c) Wykonawca wyrazi zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia za materiały wykorzystując do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku, ceny zawarte w sekocenbud,

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ………………….zł (słownie: …………………………………………….…… złotych …../100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest  ……………………………………………..

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 9

Polisa ubezpieczeniowa

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

§ 10

Wynagrodzenie

- Cena ryczałtowa przedmiotu umowy wynosi:

brutto …………….. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł.

(*) Tylko dla Części 1:

- za zakres kanalizacji sanitarnej i wodociągu w aglomeracji …………………. złotych brutto (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł, zgodnie z formularzem ofertowym 1.1.

- za zakres kanalizacji sanitarnej i wodociągu poza aglomeracją (tzw. pozostałe) …………………….. złotych brutto (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł, zgodnie z formularzem ofertowym 1.1.

(*)Tylko dla Części 2:

Zadanie 1: …………………………………. Zł brutto(słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł.

Zadanie 2: …………………………………. Zł brutto(słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł.

Zadanie 3: …………………………………. Zł brutto(słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł.

Zadanie 4: …………………………………. Zł brutto(słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT, netto …………….. zł.

(*) usunięty zostanie ten zapis, który nie dotyczy umowy dla danej Części

- W stosunku do wynagrodzenia zastosowanie mają zapisy art. 632 Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach określonych w §19 ust. 2 umowy.

- W przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający po 1 stycznia 2021 roku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokona waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w ust. 1, pod warunkiem, że będą one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 11

Wystawianie faktur częściowych i faktury końcowej

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

- Wartość faktur częściowych będzie realizowana do 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez inspektora nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego tj. inspektora odpowiedzialnego merytorycznie za realizację umowy oraz upoważnionego pracownika ZGK sp. z o.o., potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez inspektora nadzoru,  pracownika Zamawiającego oraz upoważnionego pracownika ZGK sp. z o. o, a także kierownika budowy.

- Do protokołu odbioru częściowego Wykonawca dołączy następujące dokumenty: szkic inwentaryzacyjny, zestawienie długości potwierdzone przez geodetę, oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości, inspekcję telewizyjną, protokoły z prób szczelności.

- Ostatnia część, tj. 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej z uwzględnieniem zapisów § 12 umowy.

§ 12

Płatności i obowiązek płatności na rzecz podwykonawcy

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych i końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności, o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy.  Wniesione uwagi mogą być podstawą:

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 13

Odbiory

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i złoży pisemne zgłoszenie w siedzibie Zamawiającego.

- Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza;

- dziennik budowy, potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzoną wpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

- operat powykonawczy w 3 egz. w tym 1 oryginał,  2 kopie,  który musi zawierać:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, podpisaną przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru, oraz że teren budowy został uprzątnięty,

- atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji.

- inspekcję telewizyjną kanałów,

- protokoły z prób szczelności,

- oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji.

- W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny, który stanowi podstawę do odbioru końcowego. Odbioru technicznego dokonuje komisja składająca się z inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz pracowników Zamawiającego,  w tym przedstawicieli ZGK sp. z o.o.

- Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostępnia Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 21 dni od daty przekazania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron, w tym przedstawicieli ZGK sp. z o.o.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad istotnych lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14

Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 60 miesięcy na wykonany przedmiot umowy.

- Termin rękojmi na cały przedmiot umowy rozpoczyna się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

4. 	W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5. 	Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem.

6. 	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie 
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

7.	W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

8. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

10.	Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 15

Gwarancja jakości

# 1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.

2. 	Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

3. 	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. 	Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

6.  W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej.

- Koszt serwisowania, przeglądów gwarancyjnych łącznie z wymianą części eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń, których to części wymianę narzuca producent dla zachowania gwarancji, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 16

Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (niedochowanie terminów określonych w § 2 ust 2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

- za niewprowadzenie zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości  1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy

- za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za każdy stwierdzony przypadek – karę umowną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych),

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 13 i § 17 ust. 2 pkt. 2-4 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

- za niewykonanie danej części umowy za pomocą podwykonawcy z którego zasobów Wykonawca korzystał składając ofertę – w wysokości różnicy ceny ofertowej własnej, a ceny oferty Wykonawcy kolejnego w punktacji, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy,

- za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót opisany w §7 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1 umowy jednak nie mniej niż 10 000,00 zł

- za niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z zapisów w § 5 ust. 7, w wysokości 3%

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający odstąpi od potrącania kar jedynie w przypadkach określonych w art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U.2020.374).

§ 17

Odstąpienie od umowy

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał ich realizację oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, po upływie wyznaczonego terminu 7 dni;

- Pojawi się konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- W przypadku złej, jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie lub wpis do dziennika budowy), po upływie wyznaczonego terminu na poprawę, nie krótszego niż 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru bez uzasadnienia.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

    - W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w § 16.

§ 18

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy;

- Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem epidemii COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej umowy. Powyższe w zakresie zapisów art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

- Mając zapisy ust. 1, strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z COVID-19, na należyte i terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji o której mowa, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę na innej podstawie, decyzji wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny lub jednostek podrzędnych tego organu, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, poleceń i decyzji organów administracji rządowej, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych oraz innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znacznym stopniu ograniczają możliwości umowy.

- Ponadto, dopuszcza się zmiany w umowie w następujących  okolicznościach;

- w przypadku robót zamiennych, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- w przypadku robót zamiennych, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu ujawnione błędy projektowe, które to błędy uniemożliwiają osiągnięcie celu i przekazanie obiektu do użytkowania.

- konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z istniejącą infrastrukturą źle zinwentaryzowaną lub w ogóle niezinwentaryzowaną przez podmiot niezależny (np. wykonawcę sieci gazowniczej, wykonawcę światłowodu, itp.) lub wystąpieniem innych przeszkód, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

- w przypadku, gdy określone w punktach od 2 do 7 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.

- rozliczenie robót, o których mowa w pkt. 1) - 7) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub  urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

3.1.Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych odbywają się na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

3.2.Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia innych niż określone w pkt. 3.1. odbywają się na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.

- Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej.

- Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych za roboty zaniechane.

- Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

- Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.

- W przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

- W okolicznościach przewidzianych w niniejszym wzorze umowy.

- Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, która uprawnia do zmiany harmonogramu, za zgodą Zamawiającego, nastąpi w okolicznościach określonych poniżej:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe – powodzie, śnieżyce, huragany), mającej    bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

-	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia,

c)	przestojów i opóźnień zawinionych przez organy niezależne od stron w wydawaniu decyzji, pozwoleń, itp., pomimo zachowania przez strony należytej staranności,

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

e)  	wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie dalszych robót,

f)	działania siły wyższej w zakresie zaburzenia życia społecznego (np. strajki generalne lub lokalne, stan epidemii – COVID – 19, stan pandemii, itp.).

UWAGA:1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wymaga aneksowania umowy.

2) Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.

6.	Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów przedstawionych w kosztorysie ofertowym w szczególności gdy:

a)  	spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy,

b) 	wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału),

c)	zmiana materiałów o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału.

d)	wstrzymane zostaną dostawy produktów, komponentów produktu lub materiałów, nastąpią trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, wszystkie wymienione w tym punkcie spowodowane wystąpieniem COVID-19.

7.  	Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót):

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ i doświadczeniu nie mniejszym niż wskazane w załączniku 1a do formularza ofertowego tj. wykazie osób do punktacji, w zakresie jakim otrzymał punkty w kryterium doświadczenia, zmiana dopuszczalna zwłaszcza w okolicznościach spowodowanych wystąpieniem COVID-19.

- w pozostałych specjalnościach na osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ.

8.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.

§ 19

Wykonawca nie jest uprawiony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2.	W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 21

- Integralną część niniejszej umowy stanowią :

- Projekt budowlany / dokumentacja projektowa

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Oferta wykonawcy

- SIWZ

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:

KARTA GWARANCYJNA

wykonanych robót w okresie gwarancji

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra”

Część …. pn.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant (Wykonawca) odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

2. W okresie gwarancji Gwarant (Wykonawca) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym

3. Gwarant (Wykonawca) jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań powstałych w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania od Gwaranta (Wykonawcy) kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową;

d) żądania od Gwaranta (Wykonawcy) odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 16 ust.1  pkt. 7) umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant (Wykonawca) jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad;

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,

b) normalnego zużycia budowli lub jego części

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

5. Gwarant (Wykonawca) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą każdego roku okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze sp. z o.o. w Kostomłotach Drugich oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta (Wykonawcy).

4. Jeżeli Gwarant (Wykonawca) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta (Wykonawcy). W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta (Wykonawcy), Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi (Wykonawcy) egzemplarz Protokołu Przeglądu.

6. Koszt serwisowania, przeglądów gwarancyjnych łącznie z wymianą części eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń, których to części wymianę narzuca producent dla zachowania gwarancji, w okresie gwarancji ponosi Gwarant (Wykonawca).

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

- W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta (Wykonawcę) o stwierdzonych wadach i usterkach.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta (Wykonawcę), Zamawiający wyznacza Gwarantowi (Wykonawcy) odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie

- W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta (Wykonawcę), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta (Wykonawcy).

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant (Wykonawca) dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta (Wykonawcy) należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy]

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra.

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant (Wykonawca) jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta (Wykonawcy)

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji							 Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 			 		Przedstawiciel Zamawiającego: