Załącznik nr 4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  w 2020roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nakłady finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym | Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach | Wykonane wydatki w roku budżetowym 2020 | Ogółem poniesione wydatki | % wykonania 9:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 710 | 71004 | „Liderzy konsultacji społecznych” | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 586,76 | 49 586,76 | 99,17 |
| 2 | 710 | 71004 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego | 697 107,00 | 86 470,00 | 86 470,00 | 10 799,40 | 10 799,40 | 12,49 |
| 3 | 750 | 75095 | Aktualizacja użytków w ewidencji gruntów do celów podatkowych | 141 450,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 48 196,41 | 48 196,41 | 34,07 |
| 4 | 801 | 80104 | „Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 | 1 080 208,26 | 155 339,46 | 155 339,46 | 65 429,40 | 65 429,40 | 6,06 |
| 5 | 801 | 80104 | „Raz, dwa trzy do przedszkola chodź i Ty” | 255 396,25 | 121 336,44 | 153 769,71 | 104 254,37 | 194 865,77 | 76,30 |
| 6 | 801 | 80106 | „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej” | 234 873,75 | 107 413,00 | 145 473,54 | 66 835,42 | 151 675,88 | 64,58 |
| 7 | 801 | 80195 | Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra | 11 332,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 6 183,99 | 9 615,98 | 84,86 |
| 8 | 853 | 85395 | „Koder Junior” | 280 016,25 | 88 550,00 | 88 550,00 | 47 837,16 | 47 837,16 | 17,08 |
| 9 | 853 | 85395 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra | 52 182,60 | 8 397,00 | 8 397,00 | 8 397,00 | 50 862,60 | 97,47 |
| 10 | 853 | 85395 | Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu | 208 486,25 | 44 375,00 | 56 175,12 | 56 175,12 | 201 779,02 | 96,78 |
| 11 | 853 | 85395 | Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” | 323 585,83 | 198 000,00 | 198 000,00 | 160 481,56 | 193 684,71 | 59,86 |
| 12 | 900 | 90001 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk | 135 000,00 | 19 064,00 | 19 064,00 | 17 130,80 | 42 878,92 | 31,76 |
| 13 | 900 | 90005 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - |
| 14 | 600 | 60014 | Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Herby ul. Łazy ul .Laskowa, ul. Wykień | 265 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 247 800,50 | 93,51 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nakłady finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym | Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach | Wykonane wydatki w roku budżetowym 2020 | Ogółem poniesione wydatki | % wykonania 9:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa-Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra | 1 328 142,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 98,63 |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamienna od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra – etap II | 1 454 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 988 769,80 | 992 705,80 | 68,27 |
| 17 | 600 | 60016 | Rozbudowa dr. gm. nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 399 msc. Ćmińsk na dł. 1790,00m, gm. Miedziana Góra | 3 964 000,00 | 3 900 000,00 | 3 385 000,00 | 3 112 346,26 | 3 172 740,46 | 80,04 |
| 18 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy ul. Strażackiej w msc. Ćmińsk | 40 000,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 4 074,64 | 40 814,64 | 102,04 |
| 19 | 600 | 60017 | Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra | 286 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |
| 20 | 630 | 63095 | Opracowanie dok. proj. dla zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km. 0+000 do km. 13+919 poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji (pomoc fin. WŚ) | 45 123,00 | 45 123,00 | 45 123,00 | 44 556,75 | 44 556,75 | 98,75 |
| 21 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra | 11 435 900,00 | 6 203 952,00 | 6 203 952,00 | 5 696 273,46 | 10 588 783,00 | 92,59 |
| 22 | 801 | 80104 | „Maluch+” - rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS w Kostomłotach Drugich | 6 845 378,21 | 6 043 056,21 | 5 458 803,83 | 4 069 465,91 | 4 075 615,91 | 59,54 |
| 23 | 801 | 80104 | „Mamo, tato wracaj do pracy” – rozbudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ZS Kostomłotach Drugich – zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 | 776 697,31 |  | 776 697,31 | 349 511,70 | 349 511,70 | 45,00 |
| 24 | 801 | 80195 | Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra | 720 000,00 | 387 659,64 | 430 000,00 | 422 660,62 | 689 075,80 | 95,70 |
| 25 | 900 | 90001 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 | 11 021 600,00 |  | 750 000,00 | 46 655,21 | 10 259 562,88 | 93,09 |
| 26 | 900 | 90001 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 1 i zad.2 | 12 919 745,00 | 7 586 250,00 | 7 586 250,00 | 4 481 398,66 | 8 788 577,31 | 68,02 |
| 27 | 900 | 90001 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk zad. 5 | 3 819 352,00 | 1 213 800,00 | 592 334,00 | - | - | - |
| 28 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Porzecze i Kostomłoty Drugie w Gminie Miedziana Góra (poza aglomeracją) | 3 507 807,00 | 1 926 516,00 | 1 926 516,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,14 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nakłady finansowe | Planowane wydatki w roku budżetowym | Planowane wydatki w roku budżetowym po zmianach | Wykonane wydatki w roku budżetowym 2020 | Ogółem poniesione wydatki | % wykonania 9:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | 900 | 90005 | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 690,00 | 99 690,00 | 28,48 |
| 30 | 900 | 90005 | Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- Projekty Parasolowe | 2 573 904,00 | 2 042 715,00 | 2 222 715,00 | 2 157 549,32 | 2 157 549,32 | 83,82 |
| 31 | 926 | 92695 | Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowo-rekreacyjnego w Ćmińsku | 153 200,00 | 59 050,00 | 59 050,00 | - | 65 091,60 | 42,49 |
|  |  |  | OGÓŁEM: | 65 075 486,71 | 33 392 358,75 | 33 502 971,97 | 23 379 179,72 | 43 954 207,68 | 67,54 |